个人周报

报告期：2017-5-15至2017-5-21

报告人：曹嘉豪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.网上寻找适合界面的素材，背景图 | 2017-5-15~2017-5-18 | 100% |
| 2.自学Photoshop做了一些图片，来供系统使用 | 2017-5-19~2017-5-21 | 100% |

* **问题和关注点**

图片的大小和分辨率的不能很好地配合网页

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.根据数据库编写Java类 | 2017-5-22~2017-5-24 | 100% |
| 2.配置映射文件 | 2017-5-25~2017-5-28 | 100% |