个人周报

报告期：2017-5-15至2017-5-21

报告人：沈晨阳

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.查找所用的技术难点 | 2017-5-15~2017-5-18 | 100% |
| 2.写出demo | 2017-5-19~2017-5-21 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写供应商管理和员工信息管理页面 | 2017-5-22~2017-5-24 | 100% |
| 1. 编写供应商管理和员工信息管理的静态页以及css和js代码 | 2017-5-25~2017-5-28 | 100% |