个人周报

报告期：2017-5-15至2017-5-21

报告人：袁赞

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.根据本项目设计数据库，画ER图 | 2017-5-15~2017-5-18 | 100% |
| 2.ER图导出SQL语句在数据库中执行 | 2017-5-19~2017-5-21 | 100% |

* **问题和关注点**

画ER图需要结合数据库原理所学并结合本项目来画

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 编写入库和出库的Java代码 | 2017-5-22~2017-5-24 | 100% |
| 2.编写配置文件 | 2017-5-25~2017-5-28 | 100% |