个人周报

报告期：2017-5-15至2017-5-21

报告人：赵艺迪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写插入商品静态页以及css和js代码 | 2017-5-15~2017-5-18 | 100% |
| 2.编写修改商品静态页以及css和js代码 | 2017-5-19~2017-5-21 | 100% |

* **问题和关注点**

一些css和js方法不是很熟练，需要查阅资料和自学

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写库存信息汇总页面 | 2017-5-22~2017-5-24 | 100% |
| 2.编写库存信息汇总静态页以及css和js代码 | 2017-5-25~2017-5-28 | 100% |