个人周报

报告期：2017-5-22至2017-5-28

报告人：宋忠奇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写销售信息管理 | 2017-5-22~2017-5-24 | 100% |
| 2.编写销售信息管理的静态页以及css和js代码 | 2017-5-25~2017-5-28 | 100% |

* **问题和关注点**

**包括卖出商品的名称，时间，支付方法，价格，要有对应的添加，删除**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写销售信息管理模块 | 2017-5-29~2017-6-1 | 100% |
| 2.编写登录页面 | 2017-6-2~2017-6-4 | 100% |