个人周报

报告期：2017-6-05至2017-6-19

报告人：曹嘉豪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1.编写增加商品分类和修改密码页面 | 2017-6-05~2017-6-8 | 100% |
| 2.编写商品分类和修改密码页面的css及js代码 | 2017-6-9~2017-6-12 | 100% |

* **问题和关注点**
* **修改密码时，用户名不能改变**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.项目收尾，进行系统测试 | 2017-6-12~2017-6-19 | 100% |