【校园超市商品管理系统】周报

报告期：2017-5-21至2017-5-25

报告人：袁赞

* **项目仪表板**
* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.网上寻找适合界面的素材，背景图 | 2017-5-14~2017-5-16 | 康让 | 100% |
| 2.自学Photoshop做了一些图片，来供系统使用 | 2017-5-17~2017-5-18 | 康让 | 100% |
| 3.编写用户登录的静态页代码 | 2017-5-14~2017-55-15 | 宋忠奇 | 100% |
| 4.编写管理员登录的静态页代码 | 2017-5-16~2017-5-17 | 宋忠奇 | 100% |
| 5.编写查看商品静态页以及css和js代码 | 2017-5-14~2017-5-16 | 曹家豪 | 100% |
| 6.编写进出口商品静态页以及css和js代码 | 2017-5-17~2017-5-18 | 曹家豪 | 100% |
| 7.根据本项目设计数据库，画ER图 | 2017-5-14~2017-5-16 | 袁赞 | 100% |
| 8.ER图导出SQL语句在数据库中执行 | 2017-5-17~2017-5-18 | 袁赞 | 100% |
| 9.编写插入商品静态页以及css和js代码 | 2017-5-14~2017-5-16 | 赵艺迪 | 100% |
| 10.编写修改商品静态页以及css和js代码 | 2017-5-17~2017-5-18 | 赵艺迪 | 100% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.根据数据库编写Java类 | 2017-5-21~2017-5-22 | 康让 | 100% |
| 2.配置映射文件 | 2017-5-23~2017-5-25 | 康让 | 100% |
| 3.创建项目框架，导入所需要的包 | 2017-5-21~2017-5-22 | 宋忠奇 | 100% |
| 4.给组员分配任务以及记录组员任务完成情况 | 2017-5-21~2017-5-25 | 宋忠奇 | 100% |
| 5.编写验证码模块，实现用户登录时的验证 | 2017-5-21~2017-5-23 | 袁赞 | 100% |
| 6.学习用SQL语句实现数据的增删改查 | 2017-5-24~2017-5-25 | 袁赞 | 100% |
| 7.编写代码实现数据库动态连接 | 2017-5-21~2017-5-25 | 曹家豪 | 100% |
| 8.解决小组成员问题 | 2017-5-21~2017-5-25 | 曹家豪 | 100% |
| 9.编写查看用户静态页以及css和js代码 | 2017-5-21~2017-5-22 | 赵艺迪 | 100% |
| 10.编写修改用户信息静态页以及css和js代码 | 2017-5-23~2017-5-23 | 赵艺迪 | 100% |
| 11.编写增加用户静态页以及css和js代码 | 2017-5-24~2017-5-25 | 赵艺迪 | 100% |

* **问题和关注点**

1. 配置映射文件注解的含义

2. 数据库动态连接是该项目的特色及难点，需要查阅资料学习和咨询老师来解决

3. CSS样式的整合

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.编写查看商品模块代码 | 2017-5-28~2017-5-30 | 康让 | 100% |
| 2.编写商品进出货模块代码 | 2017-6-01~2017-6-02 | 康让 | 100% |
| 3.编写增加商品模块代码 | 2017-5-28~2017-5-30 | 宋忠奇 | 100% |
| 4.编写搜索功能代码 | 2017-6-01~2017-6-02 | 宋忠奇 | 100% |
| 5.给组员分配任务 | 2017-5-28~2017-6-02 | 宋忠奇 | 100% |
| 6.编写用户登录模块代码 | 2017-5-28~2017-5-30 | 曹家豪 | 100% |
| 7.编写AOP类代码实现线程管理 | 2017-6-01~2017-6-02 | 曹家豪 | 100% |
| 8.编写过滤器代码实现拦截功能 | 2017-6-01~2017-6-02 | 曹家豪 | 100% |
| 9.将html页面整合成jsp页面 | 2017-5-28~2017-5-30 | 袁赞 | 100% |
| 10.编写商品规律模块代码 | 2017-6-01~2017-6-02 | 袁赞 | 100% |
| 11.编写商品修改模块代码 | 2017-5-28~2017-5-30 | 赵艺迪 | 100% |
| 12.编写删除商品模块代码 | 2017-6-01~2017-6-02 | 赵艺迪 | 100% |